**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Киров, Кировская обл. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года |

**ООО «КВАЛИТЕТ ТЕХНОЛОГИЯ»**, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице директора Смышляева Константина Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

**ООО «\_»**, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить следующую работу: изготовить из собственных материалов технологическую оснастку и/или ее узлы (далее – «изделие») в соответствии с требованиями спецификации (приложение № 1) и документов, перечисленных в п. 1.2. договора, а заказчик обязуется принять и своевременно оплатить выполненные работы на условиях договора.
   2. Технические характеристики изделия определяются в приложениях к договору:

- в бланке заказа, который предоставляет или согласовывает заказчик;

- в чертежах готовой продукции (операционный эскиз), которую необходимо получать при использовании технологической оснастки и/или чертежах необходимого узла технологической оснастки (приложение № 2);

- эскизах, фотографиях с описанием изделия, картой замеров образца заказчика;

- в техническом задании и/или конструкторской документации заказчика (при наличии).

* 1. Сроки изготовления, стоимость, количество изделий, условия проведения испытаний и иные несогласованные договором условия утверждаются в спецификациях.

1. **КАЧЕСТВО, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ**
   1. **Качество и гарантия производителя:**
      1. Передаваемое по договору изделие является новым (с учетом проведенных испытаний).
      2. Подрядчик предоставляет гарантию качества на изделие в течение 6 (шести) месяцев с момента перехода права собственности к заказчику. К исчислению гарантийного срока не применяются правила о его продлении.
      3. Гарантия качества не распространяется:

- на дефекты изделия, возникшие по причине неправильной эксплуатации, в связи с чем, заказчик обязуется использовать изготовленное изделие по назначению, на исправном оборудовании и соответствующем ранее согласованным характеристикам;

- на составляющие элементы изделия, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации (пунсоны, вставки, матрицы, съемники, пружины).

* + 1. Гарантия качества прекращается в следующих случаях:

- внесение заказчиком несогласованных с подрядчиком изменений в конструкцию изделия;

- использование изделия на неисправном оборудовании (в т.ч. оборудовании с истекшим сроком эксплуатации, установленным заводом-изготовителем / оборудовании, не имеющем документа от завода-изготовителя или специализированной экспертной организации, подтверждающего его пригодность для использования по назначению и надлежащую работоспособность в т.ч. после истечения срока эксплуатации) и/или на несоответствующем бланку-заказа оборудовании;

- неправильная установка изделия на оборудование;

- превышение согласованного сторонами ресурса изделия и/или использование несогласованного сырья;

- при изменении любых характеристик изделия в конструкторской документации подрядчика по требованию заказчика;

- в случае несогласованной разборки изделия, замены его частей, ремонта и прочего вмешательства в конструкцию;

- иные случаи, когда дефекты изделия возникли не по вине подрядчика.

* 1. **Порядок согласования документации:**
     1. Если заказчиком не предоставляются чертежи необходимые для начала разработки и производства изделия, подрядчик самостоятельно готовит и согласовывает их с заказчиком на основе приложения № 2 к договору. Согласованные чертежи подписываются сторонами и являются частью приложения № 2.
     2. Указанные чертежи направляются заказчику, который обязуется согласовать их в течение 2 (двух) рабочих дней, либо предоставить подрядчику корректировки. В случае, если заказчик вносит корректировки в чертежи изменяющие ранее обозначенные параметры в приложении № 2, подрядчик вправе потребовать оплаты за внесение изменений в размере 3 (три) % от стоимости изделия, но не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое обращение по внесению изменений. При неоднократном внесении изменений в чертежи заказчиком, подрядчик вправе отказаться от изготовления изделия и вернуть денежные средства заказчику с удержанием стоимости подготовленных чертежей в размере 5 (пять) % от стоимости изделия, но не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей по соответствующей спецификации, а также стоимость внесенных изменений в чертежи. Подрядчик вправе удержать указанные денежные средства из внесенного заказчиком аванса.
     3. В случае, если заказчик потребует внесения изменений в любые ранее согласованные параметры, затрагивающие конструкцию изделия, после окончательного согласования чертежей по п. 2.2.2. договора, подрядчик вправе не вносить таких изменений, отказаться от изготовления изделия и вернуть денежные средства заказчику с удержанием стоимости работы над конструкцией изделия в размере 15 (пятнадцати) % от его стоимости, но не менее 70 000 (семидесяти тысяч) рублей по соответствующей спецификации, а также стоимость внесенных изменений в чертежи в соответствии с п. 2.2.2. договора. В ином случае подрядчик вправе потребовать оплаты за работу по внесению изменений в размере 5 (пять) % от стоимости изделия, но не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей по соответствующей спецификации за каждое обращение по внесению изменений. Подрядчик вправе удержать указанные денежные средства из внесенного заказчиком аванса.
     4. Результат работы инженеров подрядчика в виде конструкторской документации заказчику не передается и является собственностью подрядчика, если иное не согласовано в спецификации. Срок подготовки подрядчиком конструкторской документации со сборочным чертежом не может превышать 45 (сорок пять) календарных дней с момента согласования чертежей в соответствии с п. 2.2.2. договора.
     5. В случае пропуска заказчиком сроков согласования документации, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в части соответствующей спецификации с учетом условий п. 2.2.2. и 2.2.3. договора.
     6. Любые сроки работ по соответствующему изделию, предусмотренные договором, приостанавливаются на срок согласования заказчиком документации и вносимых подрядчиком изменений по требованию заказчика.
  2. **Порядок и сроки изготовления и проведения испытаний:**
     1. Момент начала изготовления изделия определяется подписанием сторонами спецификации (приложение № 1), чертежей (приложение № 2), бланка-заказа, внесением предварительной оплаты в установленном спецификацией размере и утверждением сборочного чертежа.
     2. Срок изготовления изделия продлевается, в случае установления федеральными органами власти и/или органами власти субъекта РФ внеплановых нерабочих дней, на соответствующее количество установленных нерабочих дней.
     3. Срок изготовления может быть продлен без заключения дополнительного соглашения, если подрядчик приостановил изготовление по причинам, которые вызваны срывом поставок необходимого сырья. В этом случае срок продлевается на количество дней, в течение которых действовали данные обстоятельства. О приостановлении и возобновлении сроков подрядчик уведомляет заказчика, а также указывает количество дней, на которые продлен срок.
     4. Подрядчик по соответствующей спецификации вправе не больше одного раза продлить в одностороннем порядке срок выполнения работ. Срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. При этом подрядчик обязан направить уведомление об увеличении сроков заказчику.
     5. Подрядчик проводит испытания изделия на своем оборудовании и на материале, предоставленным в пользование заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней после изготовления изделия. Заказчик обязуется предоставить материал через 10 (десять) дней с момента утверждения сборочного чертежа в количестве не менее 5 (пяти) погонных метров. При этом материал должен соответствовать согласованной сторонами документации и требованиям ГОСТ, применяемого к данному виду продукции. В случае выведения из строя изделия в результате предоставления заказчиком материала для испытаний, не соответствующих указанным требованиям, заказчик оплачивает все понесенные подрядчиком расходы по ремонту изделия, а срок изготовления увеличивается на срок ремонта изделия.
     6. Передача заказчиком материалов в пользование является содействием заказчика в соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ. Переданное заказчиком количество материала для проведения испытаний будет использовано подрядчиком полностью (без остатка), в связи с чем заказчик считается надлежаще уведомлен об отсутствии остатков переданного материала. Получившиеся изделия из предоставленного материала передаются заказчику по его требованию.
     7. В случае, если заказчик не предоставит материалы для проведения испытаний изделия в установленный договором срок, срок изготовления изделия продлевается на срок задержки предоставления материалов заказчиком.
     8. В случае пропуска срока предоставления подрядчику материалов для проведения испытаний или отказа от испытаний, подрядчик вправе направить в адрес заказчика уведомление о готовности изделия к отгрузке. В случае выявления заказчиком недостатков в конструкции изделия в отсутствие проведенных испытаний, заказчик руководствуется п. 2.4. договора, при этом срок изготовления изделия продлевается на срок транспортировки и хранения изделия на складе заказчика.
     9. Изделие считается изготовленным в день получения заказчиком уведомления о готовности изделия к отгрузке.
     10. Подрядчик отгружает изделие в адрес заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после испытаний и осуществления заказчиком полной оплаты, если иные условия не согласованы в спецификации.
  3. **Порядок и сроки доработки:**
     1. В случае выявления недостатков изделия в процессе его эксплуатации заказчиком, который привел к потере функциональности изделия, заказчик обязуется прекратить эксплуатацию и незамедлительно направить запрос подрядчику с приложением фото и видео материалов с дефектом изделия и/или изготавливаемой им готовой продукции.
     2. По результатам рассмотрения полученных материалов подрядчик принимает решение о необходимости проведения экспертизы с целью выявления причины неработоспособности изделия или ремонта/доработки. В таком случае заказчик отправляет изделие подрядчику способом, согласованным с подрядчиком.
     3. После получения изделия подрядчик проводит исследование причин неисправности и согласовывает с заказчиком срок проведения ремонта/доработки изделия и способ его возврата заказчику. Указанный срок не может превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован сторонами.
     4. В случае, если дефект изделия возник по причине не гарантийного случая, подрядчик производит ремонт за счет заказчика (по предварительной оплате). При этом расходы на доставку в обе стороны несет заказчик.
     5. В случае обнаружения заказчиком недостатков, он вправе предъявить только требование о безвозмездном устранении недостатков. Заказчик не вправе самостоятельно устранять недостатки выполненных работ.

1. **СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Стоимость изделия определяется в спецификации и подлежит изменению в соответствии с условиями договора. НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
   2. Расчеты по договору осуществляются в российских рублях путем перевода денежных средств на расчетный счет подрядчика в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости изделия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения счета (предоплата), если иной срок для оплаты не указан в счете.

Оставшаяся часть денежных средств вносится заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления о готовности изделия к отгрузке и до его отгрузки в адрес заказчика.

* 1. В спецификации может быть согласован иной порядок оплаты.
  2. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
  3. Стоимость изделия может быть изменена подрядчиком в одностороннем порядке до внесения предоплаты в установленном спецификацией размере с обязательным уведомлением заказчика. При этом заказчик вправе отказаться от новой стоимости изделия и потребовать вернуть денежные средства, если на момент получения уведомления об изменении стоимости банку заказчика было дано поручение о переводе денежных средств.
  4. В случае, если согласование документации по вине заказчика суммарно превышает 10 (десять) дней, подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость изделия не более чем на 10% и не чаще чем один раз в три месяца, уведомив заказчика. В случае необоснованного отказа заказчика действуют правила п. 2.2.2. и 2.2.3. договора.
  5. Для сторон договора не распространяются правила начисления процентов по денежному обязательству (ст. 317.1 ГК РФ) и правила коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).

1. **ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ**
   1. Доставка изделия до терминала транспортной компании в г. Кирове (по выбору заказчика) производится подрядчиком самостоятельно в течение 10 (десяти) рабочих дней после изготовления, проведения испытаний и полной оплаты изделия. В ином случае заказчиком заказчик осуществляет самовывоз изделия.
   2. С момента передачи изделия заказчику (или третьему лицу по поручению заказчика) в момент подписания последним товарной накладной или УПД (при самовывозе), либо в момент передачи изделия подрядчиком первому грузоперевозчику (при организации доставки), происходит переход права собственности на изделие и риски случайной гибели и случайного повреждения к заказчику.
   3. Изделие передается в таре, которая, при сохранении ее целостности, предназначена для транспортировки и предохранения изделия от атмосферных осадков и существенных загрязнений при перевозке и хранении.
   4. Приемка изделия по количеству и качеству производится заказчиком в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству (утв. постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и от 25.04.1966 N П-7) с учетом изменений и положений договора.
   5. До приемки изделия заказчик обязуется проверить состояние упаковки на наличие явных повреждений и произвести фото и видео съемку состояния упаковки со всех сторон с опознавательными знаками отправления, которые однозначно указывают на место и факт приемки у грузоперевозчика или подрядчика. Соответствующие фото и видео заказчик обязуется направить в адрес подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней c момента приемки.

В случае наличия явных дефектов упаковки, которые могут свидетельствовать о возможных дефектах изделия, заказчик обязуется осмотреть изделие в поврежденной упаковке на предмет его качества и количества, составить соответствующий акт совместно с грузоперевозчиком и зафиксировать дефекты упаковки, а также количество и качество изделий в конкретной упаковке с помощью фото и видеосъемки, которые однозначно указывают на место и факт приемки у грузоперевозчика, а также процесс вскрытия упаковки. Составленный акт и сопутствующие материалы направляются в адрес подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней c момента приемки.

* 1. Приемка заказчиком изделия по количеству осуществляется в момент приемки. При выявлении во время приемки несоответствия изделия по количеству, заказчик обязан сделать в товарной накладной отметку о фактически принятом количестве изделий и произвести фото и видео съемку действительного количества. Фото и видео материалы направляются подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента приемки.
  2. Приемка заказчиком изделия по качеству (явным недостаткам), осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки. В течение указанного срока заказчик обязуется осмотреть изделие на предмет несоответствия документации (произведя соответствующие замеры по всем оговоренным критериям изделия), наличия иных видимых дефектов изделия (замятий/утолщений/коррозии материала не оговоренных сторонами) препятствующих использованию изделия по назначению. Завершение проверки качества изделия производится заказчиком путем испытаний изделия на соответствующем бланку-заказа собственном оборудовании в течение указанного срока. Проверка качества изделия сопровождается фото и видео съемкой. По окончанию проверки фото и видео материалы направляются подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае выявления недостатков изделия.
  3. Приемка изделия считается осуществленной без претензий в случае их отсутствия в установленные договором сроки. Приемка выполненной работы оформляется сторонами путем составления и подписания товарной накладной. В случае, если в течение 10 (десяти) дней заказчик не предоставит подрядчику подписанную им товарную накладную, полученную с товаром, изделие считается принятым без претензий.
  4. В случае обнаружения скрытых недостатков заказчик действует по правилам подраздела 2.4. договора.
  5. Заказчик обязуется подписать и вернуть документы, полученные с изделием, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. В случае ненадлежащего исполнения любого из срочных обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает исключительную неустойку другой стороне в размере 0,01% от стоимости оплаченной части соответствующего изделия за каждый день просрочки, но не более 5%. В случае ненадлежащего исполнения договора любые убытки также покрываются исключительной неустойкой, но не могут превышать 10% от стоимости изделия.
   2. За нарушение условий договора упущенная выгода сторонами договора не возмещается.
   3. В случае необоснованного отказа заказчика от исполнения договора после согласования им по электронной почте сборочного чертежа, заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 70 (семидесяти) % от стоимости изделия. В случае необоснованного отказа заказчика от исполнения договора до согласования им по электронной почте сборочного чертежа заказчик обязуется оплатить расходы подрядчика в соответствии с п. 2.2.2. и 2.2.3. договора.
   4. В случае неисполнения заказчиком правил приемки изделия, установленных разделом 4 договора, подрядчик не несет ответственности за количество и качество изделия.
   5. В случае нарушения заказчиком срока возврата документов, установленного п. 4.10. договора, что явилось причиной наступления для подрядчика неблагоприятных последствий в виде наложения штрафов и иных санкций со стороны контролирующих государственных органов, заказчик гарантирует возмещение подрядчику всех понесенных им расходов в виде уплаты сумм взысканных штрафов, пени, иных сборов.
   6. В случае, если заказчик не предпримет мер для вывоза изделия в течение 7 (семи) дней после получения уведомления о готовности изделия, оно помещается на хранение, стоимость которого составляет 0,1% от стоимости изделия в день. Хранение изделия более 90 (девяносто) дней приравнивается к необоснованному отказу заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке, в таком случае подрядчик вправе продать результат работы, а вырученную сумму вернуть, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, а также вправе действовать по правилам п. 5.8. договора.
   7. Подрядчик не несет ответственности за работоспособность изделия, на которую рассчитывал заказчик, в случае его изготовления по конструкторской документации, предоставленной заказчиком. При этом подрядчик гарантирует соответствие изготовленного изделия требованиям конструкторской документации заказчика путем предоставления карты замеров по соответствующему требованию.
   8. В случае нарушения заказчиком обязательств по договору и появления, в связи с этим, к нему денежных требований от подрядчика, подрядчик вправе удержать сумму таких требований из внесенных заказчиком авансовых платежей в рамках настоящего договора по всем согласованным спецификациям.
   9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Возникновение форс-мажорных обстоятельств продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, соответствующий сроку действия указанных обстоятельств.
2. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии: 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения стороной-адресатом.
   2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и в претензионном порядке все споры, возникающие из договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.
3. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует бессрочно.
   2. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по инициативе любой из сторон. При этом расторжение договора не снимает обязанности сторон от исполнения ранее принятых на себя обязательств.
   3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
   4. Вся переписка и иная коммуникация сторон, произведенная до подписания договора, теряет юридическую силу с момента подписания договора.
   5. Все приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.
   6. Подрядчик вправе публиковать обзорную информацию об изготавливаемом для заказчика изделии и получаемой при использовании изделия готовой продукции без привязки к заказчику и без публикации чертежей и иных конфиденциальных сведений.
   7. При заключении и исполнении договора стороны вправе пользоваться факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств механического и иного копирования. Стороны также допускают согласование документов посредством электронной почты, указанной в договоре, признавая тем самым юридическую силу соответствующих документов. Стороны согласовали возможность использования электронного документооборота и подписания любых документов квалифицированной электронной подписью в соответствии с ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
4. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:**  **ООО «КВАЛИТЕТ ТЕХНОЛОГИЯ»**  610998, г, Киров, ул. Щорса, д. 70а, помещение 3  ИНН 4345467530  КПП 434501001  ОГРН 1174350009646  р/с 40702810200530000016  Банк АО КБ «Хлынов» г. Киров  к/с 30101810100000000711  БИК 043304711  Адреса электронной почты с почтовым сервером: @kvatek.ru | **ЗАКАЗЧИК:** |
| Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.А. Смышляев/ | Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |